Construções Pragosa, S.A.

Ata — Comissão Executiva Indústria

Reunião de 06 de julho de 2026

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Data | 06/07/2026 |
| Segmento | Indústria — Pedreiras |
| Presentes | João Machado Pragosa (Comissão Executiva), Ricardo Santos (Produção), Filipe Nascimento (Comercial), Ana Rita Fialho (Logística) |

# Resumo Executivo

O período de verão condiciona fortemente a produção (paragem de manhã por temperatura/vento, produção deslocada para a noite) e, com o escoamento reduzido, os silos enchem depressa — levando a menos dias de produção por semana. Stocks globalmente controlados na Carbomin, com reforços em curso em Santa Eulália e Sobrissul. Ponto crítico no Cano — Brita 1 (stock a zero a ~1 mês) e Brita 2 lavada (reserva de 1.800 t para ~3 semanas). Confirmada a aquisição dos 2 motovibradores (~3.000 €) para a paragem de 3 dias, a executar de forma sequencial. Dois pedidos comerciais distintos: Alves Ribeiro (~25.000 t de Brita 1 c/ características de betuminoso) e retoma do fornecimento a Alenquer (~5.000 t de stock, esgota a 1 mês).

# 1. Ponto de Situação das Pedreiras

| Pedreira | Situação | Nota |
| --- | --- | --- |
| Vale Rodrigues | Pó de Pedra em risco de saturação | Assegurar escoamento |
| Carbomin | Só o Carbo G2000 abaixo do mínimo; restantes com folga ~4 semanas (consumo 2 cargas/sem) | Verão: produzir só a partir de 3ª feira; 6ª parcial ou sem produção |
| Cano — Brita 1 lavada | Crítico — consumo ~3.000 t/sem; stock a zero a ~1 mês, sem reforço previsto | Paragem de 3 dias (troca de motovibradores) |
| Cano — Brita 2 lavada | Esgota o stock atual em <2 semanas; reserva de 1.800 t dá ~3 semanas | Avaliar quanto retirar da reserva |
| Santa Eulália | Brita 2 e Brita 3 a cruzar o mínimo; Brita 1 a baixar; reforço esta semana | Brita 1 betão: a 4 semanas, produzir ou fornecimento externo |
| Sobrissul — Brita 1 | Reforço ~3.500 t/sem; recupera/estabiliza em ~6 semanas | Ensaio de Brita 3 na Instalação 2 em avaliação |

# 2. Condicionantes de Verão

- Temperatura e vento obrigam a parar de manhã; produção deslocada para períodos noturnos.

- Silos a encher rapidamente por falta de escoamento; redução para ~4 dias de produção/semana (por vezes 3).

- Produção ajustada às vendas e à capacidade de stock — evitar horas sem necessidade.

# 3. Cano — Paragem e Stocks

- Paragem de 3 dias na próxima semana para substituição dos motovibradores.

- Decisão (JMP): paragem sequencial — terminar a intervenção numa instalação antes de iniciar a outra (não em simultâneo).

- Brita 2 lavada: cálculo do consumo da reserva — Stock atual + Produção − Consumo.

# 4. Sobrissul — Ensaio de Brita 3 e Trabalhos

- Ensaio de Brita 3 na Instalação 2 (alternativa à Instalação 1): evita retirar Brita 1 e Brita 2 da Instalação 1. Infraestrutura disponível; viabilidade a confirmar por ensaio de ~1 semana, retirando uma percentagem da fração de Brita 3 e recolhendo dados. JMP pede dados para decidir.

- Impacto no Tout-Venant 1ª (falta de Brita 3): comunicar ao Comercial antes de iniciar o ensaio e identificar o período.

- Trabalhos das máquinas da CPSA: limpezas e melhoria de acessos concluídas em fases; ampliação de capacidade de stock (Brita 1 e Brita 2) em curso. JMP tem dúvidas sobre executar ainda este verão a limpeza da parte superior (variáveis + férias de agosto).

# 5. Manutenção

- Tambor-secador: substituído rolo cujo revestimento de borracha descolou; ensaio em vazio na 6ª feira; eficácia a acompanhar.

- Moto vibradores: aquisição de 2 unidades para a paragem; orçamentos na ordem dos ~3.000 €.

# 6. Tratamento de Reclamações

- Tout-Venant 1ª (Sobrissul) — presença de argila: pedra trabalhada em zona com marga; tecnicamente dentro da ficha técnica. Posição: não aceitar formalmente a reclamação, mas comunicar de forma técnica/construtiva. JMP alertou para o risco de litígio se mal comunicado. A avaliar ensaios de azul de metileno e equivalente de areia.

- Brita 1 (Cano) — Central de Montemor: excesso de finos por carregamento de material da base do stock com stock baixo. Resolução: nota de crédito + relatório de ocorrência assinado pelo encarregado; explicar custos (transporte + produto).

# 7. Pedidos Comerciais e Fornecimentos

- Alves Ribeiro (Brita 1 c/ características de betuminoso): pedido de ~12.500 t (jul–set) + ~10.000 t (set–nov) = ~25.000 t. Produção estimada insuficiente para a totalidade — calcular custos de produção e definir quantidade viável antes de responder.

- Alenquer: fornecimento tinha sido pausado por indicação interna; JMP clarificou que nunca deveria ter sido parado — retomar entregas. Stock atual ~5.000 t, esgota a 1 mês. Fornecer com Brita Granito da Pedreira de Santa Eulália.

# 8. Decisões

- Cano: paragem sequencial das 2 instalações; avaliar consumo da reserva de Brita 2 lavada (1.800 t).

- Motovibradores: aquisição confirmada (~3.000 €) — tarefa fechada.

- Brita 3 na Instalação 2 (Sobrissul): avançar com ensaio (~1 semana); decisão dependente de dados; avisar Comercial antes de iniciar.

- TV 1ª Sobrissul: não aceitar formalmente a reclamação; resposta técnica (gerir risco de litígio).

- Brita 1 Cano (Montemor): emitir NC + relatório de ocorrência.

- Alenquer: retomar o fornecimento com Brita Granito de Santa Eulália.

# 9. Ações em Curso

| Responsável | Ação |
| --- | --- |
| Ricardo Santos | Confirmar paragem sequencial do Cano; ensaio de Brita 3 (Inst. 2) + dados; resposta ao cliente da Sobrissul; projeção de blocos/arranques (ABA/ABB); motovibradores adquiridos (concluído) |
| Ana Rita | Retomar fornecimento a Alenquer (Lincare/Anker); atualizar mapa de consumos de britas (Santa Eulália + Cano) para 5ª feira; cadências c/ Central de Montemor; projeção de consumo do Cano (IBERA Sines); recolhas periódicas de amostras; falar com Tiago |
| Comercial / Produção | Avaliar custos de produção e quantidade viável para a Alves Ribeiro (~25.000 t); rever fornecimentos do Cano; decisão da Brita 1 betão (Santa Eulália) |
| Produção | NC + relatório de ocorrência (Brita 1 Cano); acompanhar Tambor-secador; planear limpeza da parte superior da Sobrissul |

# 10. Riscos

- Cano — Brita 1 lavada: stock a zero a 1 mês (consumo ~3.000 t/sem), agravado pela paragem de 3 dias — risco de rutura.

- Cano — Brita 2 lavada: esgota em <2 semanas; reserva de 1.800 t só cobre ~3 semanas.

- Verão: capacidade reduzida (paragens de manhã, produção noturna) + silos a encher por falta de escoamento.

- Alves Ribeiro: produção insuficiente para os ~25.000 t pedidos.

- Alenquer: stock ~5.000 t esgota a 1 mês; retoma dependente de capacidade de produção.

- Reclamação TV 1ª Sobrissul: risco de litígio se a comunicação for mal gerida (alerta JMP).